南通大学主校区校园服务中心

新建工程招标书

一、项目概况

校园服务中心位于主校区二食堂西侧，钢框架结构，总建筑面积1476平方米，详细施工内容见施工图纸。

二、资质等材料要求

要求参加投标的施工单位具有建筑工程施工总承包及钢结构工程专业承包三级及以上资质。项目经理具有小型项目管理师及以上证书。投标时须提供企业营业执照副本原件及复印件、资质证书原件及复印件、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件、项目经理证书原件及复印件、近一年无行贿记录犯罪证明原件、工期承诺、质量承诺、安全承诺等。所有资料封袋密装，复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。

三、商务标要求

投标只做商务标（一式两份，正、副各一本）。投标单位对招标文件有疑问的，于1月17日下午4:00时以前和南通大学后勤保障部联系（0513-85012292），如有疑问则于11月18日组织答疑。

1、投标依据：工程量清单、施工图纸，报价可参考2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2017年第1期《南通建设工程造价信息》。

2、室外工程及其他不可预见施工内容均以暂列金额列入清单中。

3、铝合金门窗型材在凤铝、忠旺、坚美选用任一品牌（做法详见图纸规定图集）。

4、成品防盗门以1500元/樘暂估价计入总价;卫生洁具（惠达HD29、HD620含配件），地砖、瓷砖按市场中等质量报价。

5、厕所隔断按主校区综合楼卫生间的标准进行报价。

6、工程量清单与施工图纸所含工作内容必须自行核对，并可合理调整。

7、针对以上要求进行报价,同时考虑垃圾清理外运及成品保护，所报价格为综合单价和固定合同总价（附详细预算书及主要材料分析表）。

四、结算方式

1、施工图纸及清单范围不予调整。2、暂估价的主材在施工前认质认价，结算时按认价进行调整。3、室外工程及非承包人原因引起的工程量变更，以发包人、承包人双方签字并盖章的签证单为结算依据。签证内容在原报价中有相同或类似项目，其综合单价按原报价中单价结算；如属于原报价新增工程量清单项目，结算按2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2017年第1期《南通建设工程造价信息》，总价下浮13%计算，其中现场安全文明施工措施费计取3%基本费，规费计取社会保险费3%，措施费按实际发生的结算，税金按简易计税方法计算即3.36%。4、甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮。

五、招标控制价

招标控制价为贰佰伍拾万元整，超过250万元的投标报价作废标处理。

六、质量标准

质量要求合格，符合验收规范。

七、工期要求

工程要求2017年4月15日以前完工。逾期一天，扣2000元/每天。

八、付款方式

工程竣工验收合格后付中标价的70%，审计结束后付至审结价的95%，余款作为质保金一年后视质保情况支付。

九、保修内容及期限

凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。

十、投标截止日期

投标文件密封、盖章后于2017年1月19日上午9：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414室），逾期按废标处理。

十一、评标办法

由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行符合性评审。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

⑴确定评标基准价

评标基准价=投标人的有效报价的算术平均值（A值）×下浮系数（B值）

①算术平均值（A值）是指有效报价多于5人（含5人）时，在投标人有效报价中去掉一个最高报价和一个最低报价的算术平均；当有效报价少于5人时，所有投标人有效报价的算术平均。

②下浮系数（B值）是指在开启商务标前，从下列浮动指数（0.99、0.985、0.98、0.975、0.97）中随机抽取的值。

⑵确定中标单位

投标单位的报价最接近评标基准价作为中标单位。

十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。

联系电话：  0513- 85012292

南通大学后勤保障部

2017年1月12日