项目编号：TDGC(JT)2022-128

竞争性谈判文件

项目名称：南通大学启东校区绿化及苗木移栽工程

南通大学招投标管理办公室

2022年10月

目    录

第一部分 竞争性谈判公告	3

第二部分 投标须知前附表	6

第三部分 投标人须知	7

一、竞争性谈判文件	7

二、投标文件	8

三、投标细则	9

四、谈判	10

五、定标	12

六、合同的签订	12

七、其他	12

第四部分 工程项目要求及相关说明	13

第五部分 合同主要条款	16

一、质量标准	16

二、安全文明施工要求	16

三、工期要求	16

四、工程结算	16

五、付款方式	16

第六部分 附件	17

附件1：投标承诺函	18

附件2：投标报价总表	19

附件3：法定代表人资格证明	20

附件4：法定代表人授权书	21

附件5：无重大违法记录声明	22

附件6：诚信承诺书	23

# 第一部分 竞争性谈判公告

南通大学委托招投标管理办公室，就南通大学启东校区绿化及苗木移栽工程项目及相关服务进行竞争性谈判采购，欢迎有意向的合格投标人参与投标。

本次竞争性谈判的相关信息如下：

- 竞谈项目名称：南通大学启东校区绿化及苗木移栽工程

- 竞谈项目编号：TDGC(JT)2022-128

三、竞谈项目情况：详见本文件第四部分“工程项目要求及相关说明”。

四、竞谈项目预算：12万元

五、本项目不接受联合体投标，不接受分包

六、合格的投标人

参加本次竞争性谈判活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人，企业营业执照经营范围须包含园林绿化工程施工内容；

2、企业具有安全生产许可证；

3、拟派的项目负责人需满足下面条件之一：

①获得园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员;

②具有中专以上（含中专）学历，获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员;

③获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员；

4、项目负责人和委托代理人为投标人正式人员；

5、供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目采购招标中同时参加。

七、投标人资格审查方式：资格后审。

八、竞争性谈判文件的获取：本次竞争性谈判文件在南通大学招投标管理办公室官网（https://ztb.ntu.edu.cn/）上发布，由投标人报名后自行下载，其他任何媒介上转载的招标信息均为无效，后果自负。

九、投标登记：潜在投标人如确定参加投标请务必在南通大学供应商库(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)注册并完成登记。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

十、确定参与本次竞争性谈判活动的投标人，须支付标书费300元人民币。

（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm缴纳，标书费事后不退，标书费发票将以电子发票形式推送到登记注册邮箱。）

十一、投标保证金：人民币伍仟元整（5000.00元），投标保证金应当以支票、汇票或本票形式提交，网上银行转账、电汇等方式无效，支票、汇票或本票扫描件须上传系统。（未中标单位交纳的投标保证金在评标结束后等额无息退还，中标单位交纳的投标保证转为履约保证金，合同履约后无息退还。）

南通大学账户信息：

1、单位名称：南通大学

2、税务登记号码：12320000466012919A

3、统一社会信用代码：12320000466012919A

4、开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5、行号：105306000071

6、账号：32001648636059123123

7、地址：南通市啬园路9号

十二、投标方式：

1、本项目采用电子招投标方式竞谈（不见面远程谈判）

2、文件递交截止时间：2022年11月17日14时00分

3、谈判时间：2022 年11月17日14时00分

4、线上签到时间：2022 年11月17日13时00分-14时00分

5、投标文件解密时间：2022 年11月17日14时00分-14时30分

投标人必须准确提供相关信息，因投标人未及时提供准确信息或未主动了解相关信息而造成的一切后果由投标人自行承担。以邮寄（含快递）、传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的投标文件无效。投标人必须按照竞争性谈判文件（电子招投标）的规定参加投标，否则视为无效投标。投标人必须按照相关程序提前办理好数字证书CA（单位公章和法人章必须办理，被授权代表章可按需办理；数字证书CA申请办理请联系余工18573640457。）和安装投标文件工具后方可上传投标响应文件。操作说明详见南通大学招投标管理办公室网站（https://ztb.ntu.edu.cn/）--办事指南--电子标操作手册（供应商）/CA办理。

十三、谈判地点：南通大学啬园校区综合楼233室

十四、踏勘现场

由投标人自愿自行踏勘现场。由于疫情防控影响，投标人如需要入校踏勘，至少提前2天与陈老师（13914398509）、聂老师（15062768136）联系办理相关手续，未踏勘者，视为默认对本次项目所有情况均知悉。

十五、与本次竞争性谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系：

牛老师（货物、工程）0513-85012891

李老师（货物、工程、服务）0513-85012138

项目技术咨询联系：陈老师 13914398509  聂老师 15062768136

单位部门：南通大学招投标管理办公室

联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学啬园校区综合楼229室

如对竞争性谈判文件存在质疑，请在投标截止时间3日前以书面形式提出（加盖公章，填写联系人姓名和电话）发送至ztb@ntu.edu.cn。  
第二部分 投标须知前附表

| 招标及须知 | 南通大学委托招投标管理办公室具体承办本项目的谈判事宜，欢迎有意向的合格投标人参与投标。请各投标人仔细阅读本竞争性谈判文件，投标人一旦提交投标文件，视为已阅读并全部理解本竞争性谈判文件。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南通大学启东校区绿化及苗木移栽工程 |  |  |
| 项目编号 | TDGC(JT)2022-128 |  |  |
| 招标联系人 | 牛老师 | 联系电话 | 0513-85012891 |
| 技术联系人 | 陈老师、聂老师 | 联系电话 | 13914398509 15062768136 |
| 送货地点 | 详见项目要求及相关说明 | 招标文件标书费 | 300元 |
| 项目预算 | 12万元 | 投标保证金 | 5000元 |
| 答疑时间 | 招标人不安排统一答疑，投标人如有不清楚之处或认为招标文件有任何不合理之处，请在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，将相关疑问以书面形式（加盖单位公章，填写联系人姓名和电话）的扫描件或图片格式发至ztb@ntu.edu.cn，我方统一以书面形式通过邮件答疑。如投标人在规定时间内未提交书面文件，视为对竞争性谈判文件无异议。 |  |  |
| 现场踏勘 | 自愿 |  |  |
| 投标文件 | “投标文件组成”详见“投标人须知”第2.2条。 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后90日内有效 |  |  |
| 投标文件 递交 | 投标文件递交截止时间：2022年11月17日14时00分；本项目采用电子招投标方式对文件进行评审，投标人无需到谈判现场，谈判前无需提交纸质文件；投标人需在谈判前一小时在线签到、谈判后半小时内在系统中远程解密，未按时操作视为自动放弃本项目投标。 |  |  |
| 谈判时间与地点 | 谈判时间：2022年11月17日14时00分；谈判地点：南通大学啬园校区综合楼233室 |  |  |

本竞争性谈判文件前后内容如有不同，以投标须知前附表为准。

# 第三部分 投标人须知

## 一、竞争性谈判文件

1.1. 名词定义

本竞争性谈判文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称发包人。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的施工单位。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称承包人。

1.2. 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件由下列部分组成：

（1）竞争性谈判公告

（2）投标人须知

（3）工程项目要求及相关说明

（4）合同主要条款

（5）附件

1.3. 竞争性谈判文件的澄清

如投标人对竞争性谈判文件的某些内容有疑问，请在获取竞争性谈判文件或者竞争性谈判文件公告期限届满之日起3个工作日内以书面形式发送至ztb@ntu.edu.cn，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。投标人不在澄清期限内提出，采购人有权不予答复。

1.4. 竞争性谈判文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对竞争性谈判文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如竞争性谈判文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购有权决定推迟投标截止时间和谈判时间。

## 二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件和资格证明文件。

商务文件（报价）：

（1）投标报价总表（格式见附件2）。

资格证明文件：

（1）投标承诺函（格式见附件1）。

（2）有效的企业营业执照复印件，营业执照经营范围须包含园林绿化工程施工内容相关。

（3）法定代表人资格证明（格式见附件3）。

（4）法定代表人授权书（格式见附件4）。

（5）有效的企业安全生产许可证复印证。

（6）拟派项目负责人的资质证书，必须具备下列条件之一：

①获得园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员，提供学历证书、职称证书复印件。

②具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员，提供学历证书、职称证书复印件。

③获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员，提供学历证书、职称证书复印件和从事园林绿化工作8年以上的证明原件。

（7）项目负责人和委托代理人为投标人正式人员：提供有效的投标人分别与项目负责人、委托代理人签订的劳动合同书复印件，社保机构出具的2022年1月至2022年6月的养老保险缴纳证明复印件。

（8）无重大违法记录声明（格式见附件5）；

（9）诚信承诺书（格式见附件 6）。

以上资格证明文件均需加盖投标人公章。原件备查。

2.3. 投标文件的格式及签署

（1）投标人应按招标文件中提供的投标要求认真制作、盖章及签字。

（2）投标文件须由投标法定代表人或被授权代表签署并加盖投标人公章。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原被授权代表签署并加盖投标人公章。

（4）投标文件封面要求加盖投标人公章。

## 三、投标细则

3.1. 投标报价

（1）投标总价应是完税后的工程全部费用，以人民币报价，其中应包含但不限于移植工程的人工费、材料费、机械费、运输费（平均运距2km）、措施费、一年期养护费、管理费、利润、税金等一切费用。投标总价需小于12万元，否则，报价无效。

（2）有意参加投标的投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。编制说明中苗木尺寸可能存在微调，以实际尺寸为准；在总移栽数量不变的前提下，实际移栽的树种根据实际需要调整，中标后费用均不予调整。

（3）采购人不接受投标人的任何低于成本报价的不正当竞争方式。竞争性谈判小组（以下简称谈判小组）认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

（4）为了不影响学校师生的正常教学、生活所采取的各项防护围挡等措施项目费由各投标人结合实际情况自行考虑，并列入投标总价，该费用一次性包死，结算时一律不作调整。因施工场地狭小而发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

（5）中标的投标人必须承诺在施工中服从业主单位的统一调度和指挥，如有不服从业主统一调度并造成严重后果的，愿意接受经济处罚。施工单位必须按照规范要求采取安全措施，工程施工安全由中标施工单位负全责。

（6）施工单位不得拒绝完成业主在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容。工程竣工现场垃圾必须清运出校，费用包含在投标报价中。

3.2. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按竞争性谈判文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前成功上传，逾期以及未按竞争性谈判文件要求上传的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）招标人不接受以邮寄（含快递）、传真、电子邮件、电报、电话等方式投标。

3.3. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.4. 分包投标

本次竞争性谈判不可分包投标和中标。

3.5. 联合体投标

本次竞争性谈判不接受联合体投标

3.6. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.7. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次竞谈。

## 四、谈判

4.1. 采购人按规定的时间和地点进行评标，电子招投标的投标人无需到开标现场。。

4.2. 由采购人的代表和有关专家组成谈判小组进行谈判。

4.3. 在竞争性谈判之前，谈判小组要对投标人的投标资格以及投标是否对竞争性谈判文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4. 对竞争性谈判文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。谈判小组判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由谈判小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备竞争性谈判文件规定的资格条件及未按竞争性谈判文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人亲笔签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足竞争性谈判要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对竞争性谈判文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害采购人利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装；

（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.6. 谈判小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 竞争性谈判程序及方法

（1）竞争性谈判程序：资格符合性评审→商务标开标→商务二次报价→确定中标候选人

（2）本次竞争性谈判采用最低评标价法评判，即在满足竞谈文件全部要求的投标人中由最低投标价的投标人中标。

（3）资格审查合格后的投标人接受谈判小组的两轮谈判。谈判小组根据投标人商务标报价，排出各投标人报价名次，作为第一次报价结果；谈判小组向各投标人公布第一次报价结果，要求各投标人根据第一次报价结果现场填写第二次报价，二次报价即为最后报价。最后报价最低的投标人为中标单位。如报价相同，由投标人代表采用随机抽取方式确定。

## 五、定标

5.1.谈判小组以满足谈判文件全部实质性要求且二次报价最低的投标人为中标单位。

5.2.谈判小组认为中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约，中标候选人若无合理说明，不能证明其报价合理性的，谈判小组可取消其中标资格。

5.3. 谈判小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标，谈判小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

5.4. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次谈判作废标处理：

（1）发生影响谈判公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

5.5. 对未中标的投标人，采购人不做未中标解释。

## 六、合同的签订

6.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

6.2. 本竞争性谈判文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

6.3. 如投标人中标后悔标，投标保证金将不予退还，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

## 七、其他

7.1. 投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

# 第四部分 工程项目要求及相关说明

一、工程地点：南通大学启东校区。

移栽地块主要为动物实验中心和7号学生公寓南侧地块、部分移栽位置可能存在微调。

二、工程规模：工程预算12万元。

三、质量要求：按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范《园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82-2012）》验收，要求达到合格标准。成活率100%。

四、施工要求：本工程施工期间中标单位现场负责人必须做到全程在施工现场参与指挥施工，并保持通讯畅通，及时联络，所有现场施工人员必须持有绿色“苏康码”，符合学校合作单位进校相关要求，具体施工技术要求如下：

1. 施工准备

树木移植前，要对树木起挖和移植区域进行现场勘查，了解现场周围的施工条件——如水源、道路交通情况、地下管网、树木存放场地等。了解现场种植场地的土壤情况，如地表面有杂草、砖石碎块清理干净，场地平整，排水通畅等。

2. 起树

移植前1-2天，根据土壤干湿情况，进行适当浇水，以防挖掘后土壤过干而使土球松散；此外，为方便起挖、防止枝条折损，应对树木进行精修剪并扎蓬。树木挖掘时，普通树木土球为树木胸径的7～8倍，部分树木可根据现场施工条件而定，名贵树种应做重点保护加大土球，深根系树种泥球可适当缩小，但主根万不可断，因为根系向上运输养分需要主根的作用。土球的厚度一般不小于土球直径的2/3。起挖时遇到粗大根可用锋利的锯子或铲切断，千万不可用铁锹或锄头硬性切断，否则会造成须根折断，使打好的泥球无效果。进行泥球包处理。

3. 修剪

对树木修剪时应尽可能保留原有树型为原则。树木修剪应将劈裂根，病毒根，过长根剪除，并根据根系大小，好坏对树冠进行修剪，保持地上地下部生长平衡。修剪时剪口必须平滑，不得劈裂，注意花芽、叶芽的方位。有主梢的乔木保留主梢，只能疏枝，不得短截。只剪除病枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的软生枝等。根部修剪在种植前进行，截口应涂防腐剂。修剪后的枝叶应及时清理，装车运出现场。

4. 装运、卸树

树木装、运、卸树木的各环节要求轻拿、轻放、保证根系和土球完好，吊装要求轻吊轻落，严禁摔伤。树木按顺序码放整齐，根部朝前，装车时对树干接触车厢的地方做柔软铺垫，避免损伤树皮，树木捆牢，树冠用绳拢好。土球放稳固定好，不在车内滚动。运输道路较狭窄的时候应小心行驶，车辆行驶污染的道路应及时清理干净。

卸车时顺序进行，按品种规格码放整齐，及时种植，缩短根部暴露时间。使用机械卸树木时，吊带栓牢固，平稳落地。

树木起挖、吊装、运输期间，中标单位必须服从招标方管理，做好安全防范工作，如发生安全事故或不文明施工行为，由中标单位承担责任，并承担发生的所有费用。

5. 树木种植

挖掘种植穴、槽的位置应根据树木的冠径大小保持适当距离。种植穴、槽的大小，根据树木根系、树木直径视情况而定，但种植不易过深。踏实穴底松土，土球放稳，树干直立，拆除并取出不易腐烂包装物，向种植穴内填土至合适的高度并踏实。种植的树木应保持直立，不得倾斜，加支撑立柱。树木种植根系必须舒展，填土分层踏实。树木支撑固定，种植乔木设支撑物固定，支撑物应牢固，绳索柔软不得磨损树干。

6. 树木的养护管理

已经种植的大树，必须加强管理，并采取一些保证成活的技术措施加以养护，才能最后移植成功。刚栽上的树木要及时牢固的支撑起来，确保树木不会歪斜。在养护期间，要注意平时的浇水，发现土壤水分不足，就要及时浇灌。在大雨大风季节，应做好防止吹倒的预防工作，加固支撑，加土，打桩等工作。天气寒冷时，易受冻害的树木冬季应采取根防培土，主干包扎等防护措施。对于树穴周围的杂草需及时拔除。如有树木死亡，双方现场核实后，中标单位需及时清理出校园。

7. 工程施工过程中注意事项

（1）施工开始，中标单位应对此次需移植、种植的树木品种、数量、规格及时进行核实，如发现有与移植工程一览表内容不符的情况，必须及时以书面签证的形式报送给采购方，双方现场核实后，签字盖章确认。

（2）施工结束，中标单位需对移植树木的品种、数量、规格、移植位置编制工程量清单，作为工程竣工验收申请附件及时报送采购方。双方在竣工验收前依据清单内容现场核实，确认无误后方可进行竣工验收。

（3）养护期开始之日以工程竣工验收单上验收日期为准。养护期结束，中标单位需填写对于养护期结束后树木的品种、数量、规格编制清单，作为工程养护结束验收申请附件及时报送采购方。双方在养护结束验收前依据清单内容现场核实，确认无误后方可进行工程养护结束验收，如出现树木成活率低于采购方要求，中标单位需补种规格不低于死亡树木的同品种树木，补种到位后方可进行工程养护结束验收。

五、移栽工程一览表（即工程量清单）：详见附件8。

六、竞争性谈判控制价：详见附件9.

# 第五部分 合同主要条款

## 一、质量标准

按照国家颁发的现行相关专业质量验收规范《园林绿化工程施工及验收规范（CJJ82-2012）》验收，要求达到合格标准。成活率100%。

## 二、安全文明施工要求

施工过程中中标人应遵照国家、省、市、区及学校相关规定，发生安全事故或不文明施工行为，由中标人承担全部责任，并承担发生的所有费用。

疫情期间必须严格遵守我校相关规章制度，及时办理入校登记手续。

## 三、工期要求

本工程合同总工期为30天（日历天从开工之日算起）；由于本工程处于疫情期间，开工之日以招标人正式通知之日为准。工期每延误一天，投标人按合同总价0.5%支付违约金。因非投标人原因造成的停电、停水或不可抗力因素影响，导致停工的，或因工程变更增加投标人工程量的工期相应顺延。

## 四、工程结算

工程量按实计算，以发包人签字盖章确认后的签证为准。合同单价不调整。

## 五、付款方式

工程施工竣工验收合格后，付至合同价的90%；一年养护期结束并验收合格、工程结算审计完成后，付清工程余款（无息）。工程施工竣工验收合格后，承包人无违约行为，无息返还全部合同履约保证金。

# 第六部分 附件

附件1：投标承诺函

附件2：投标报价总表

附件3：法定代表人资格证明

附件4：法定代表人授权书

附件5：无重大违法记录声明

附件6：诚信承诺书

附件7：总平示意图

附件8：移栽工程一览表（即工程量清单）

附件9：竞争性谈判控制价

## 附件1：投标承诺函

投 标 承 诺 函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目竞争性谈判文件（项目编号           ），已完全了解竞争性谈判文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我方愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方在参加本竞争性谈判项目前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

3、我方与本竞谈项目及其相关人员之间均不存在可能影响竞谈公正性的任何利害关系。

4、愿按竞争性谈判文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价。

5、接受竞争性谈判文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞谈文件提出质疑的权利。

6、同意按照竞争性谈判文件的要求提供所有资料、数据或信息。

7、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

8、我方如中标，将保证遵守竞争性谈判文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

9、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

10、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系。

投标人名称：             （公章）法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

手机：                          日   期：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       Email：

## 附件2：投标报价总表

投 标 报 价 总 表

| 项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 规 格 | 数 量 | 单 位 | 单价（元） |  |  | 总价（元） |
| 合 计 |  |  | 大写： 小写： （元） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |

注：以上报价包含但不限于移植工程的人工费、材料费、机械费、运输费（平均运距2km）、措施费、一年期养护费、管理费、利润等税金等一切费用。

## 附件3：法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：        性别：   身份证号码：                   系我公司的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （公章）

日期：    年  月   日

法定代表人身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

（正面）

## 附件4：法定代表人授权书

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系（单位名称） 的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称）的（被授权人的姓名）身份证号码：为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字或签章：__________________

被授权人签字或签章：____________________

投标人：                         （公章）

日期：  年   月   日

被授权人身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人身份证复印件粘贴处

（正面）

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该委托书。

## 附件5：无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南通大学招投标管理办公室：

我单位                         （供应商名称）参加本次竞争性谈判活动前3年内在经营活动中         （有或没有）重大违法记录。

投标人：              （盖章）

年     月     日

## 附件6：诚信承诺书

诚信承诺书

南通大学招投标管理办公室：

我公司近三年内未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”、“信用江苏”、中华人民共和国最高人民法院网站列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网列入政府采购严重失信行为记录名单，未被国家企业信用公示系统列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台列入黑名单。

如果我公司经本项目评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认我公司违反以上承诺内容之一，则我公司自动放弃成交资格，三年内不参加贵单位任何经济活动。

投标人（盖章）:

法定代表人或被授权代表人（签字或签章）：

年    月    日

备注：附件7-9由于文件格式及内容复杂，分别单独列出在竞争性谈判文件附件内