
南通大学牡丹园基础建设工程招标书
一、项目概况
为改善校园环境，计划在三个专业楼西侧河边建设约3000平米牡丹园，包含地形改造，双连亭制作，园路施工，景观灯安装等。详细施工内容见施工示意图和工程量清单。 

二、资质要求
要求参加投标的施工单位具有园林绿化工程专业承包三级及以上资质。投标时须提供企业营业执照副本复印件、资质证书复印件、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证复印件、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件等。所有复印件加盖公章，封面加盖法人代表和单位公章，否则按废标处理。
三、投标要求
投标文件分技术标（一份）和商务标（一式两份，正、副各一本），技术标和商务标分袋装入，密封盖章。
1、技术标制作：

要求提供资质要求中所有材料、施工组织设计、类似工程施工业绩证明（提供合同原件及复印件、原件开标后返还）、工期承诺、质量承诺、安全承诺等。
2、商务标制作：

⑴投标依据：工程量清单，报价可参考2014年《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》及2016年第8期《南通建设工程造价信息》。
⑵本工程所用土方就地取土，双连亭做法参考图书馆西庭院内四角亭做法。
⑶针对以上要求进行报价,同时考虑垃圾清理外运及成品保护，所报价格为固定合同单价（含材料、人工、机械、措施费、管理费、利润、税金等一切费用）。
四、结算方式
清单范围内工程结算均按实际工作量乘以中标的合同单价计算，工作量以审计审核为准。因非承包人原因引起的新增工程内容，结算按2014年《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》，2014年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》，2014年《江苏省建设工程费用定额》及2016年第8期南通建设工程造价信息，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费3.5%，措施费按实际发生的结算, 税金按简易计税方法计算即3.477%；甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮，工程量以现场测量为准。
五、质量标准
质量要求合格，符合验收规范。
六、工期要求
工程要求9月20日以前完工。逾期一天，扣1000元/每天。
七、付款方式
工程竣工验收合格后付至审结价的95%，余款作为质保金一年后视质保情况支付。
八、保修内容及期限
凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。
九、投标截止日期
投标文件密封、盖章后于8月19日上午9：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼435室），逾期按废标处理。
十、招标控制价
本工程招标控制价二十五万元，超过者一律作废标处理。
十一、评标办法
由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行现场评标。无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。

评标采用综合评标法。所有有效投标文件按技术标和商务标进行评审打分，评审采用百分制，技术标占20%，商务标占80%。

1、技术标评分细则

技术标满分为20分。其中资质等级3分；施工组织设计5分；业绩证明4分；质量承诺2分；工期承诺2分；安全承诺2分；标书制作情况2分。
2、商务标评分细则

商务标满分80分。次低报价得分80分，最低价得分=最低报价÷满分价×80分，其次按：满分价÷其他报价×80分计算得分。
十二、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。
联系电话：  0513-85012501、 85012292                                  

南通大学后勤保障部
                                            2016年8月11日 


