
南通大学主校区
快递中心扩建工程招标公告
南通大学拟采取公开招标方式选择主校区快递中心扩建工程的施工单位，现就相关事宜公告如下：
一、项目名称：主校区快递中心扩建工程
二、项目编号：2017-115
三、货物品名、数量及技术规格：本工程总建筑面积463.52平方米，混凝土框架结构，详细施工内容见施工图纸。
四、合格的投标人
要求参加投标的施工单位具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。
五、投标人资格审查方式：资格后审。
六、招标文件获取：有意投标者请于2017年7月21日上午9：00至11：00时到南通大学主校区综合楼414室报名并购买招标文件。
七、招标文件售价：人民币300元（所有标段事后均不退）。
八、投标：本次投标每个标段均需交纳2000元投标保证金。保证金为现金，密封包装，封口处贴上单位名称并加盖印章。开标后中标单位的投标保证金转履约保证金。
九、评标时间和地点：定于2017年7月25日下午2：30时在主校区后勤综合楼414室进行评标。要求项目负责人携身份证、注册建造师证及安全考核合格证书B类证原件到现场参与开标。中标后项目负责人需常驻施工现场。
项目联系人：顾老师    

联系电话：0513-85012292

招标联系人：汤靖、娄阳
联系电话：0513-85012891

对项目采购方面的询问、质疑请向项目联系人提出，招标条款询问、质疑由招标联系人负责答复。
南通大学主校区
 快递中心扩建工程招标书
一、项目概况
主校区快递中心扩建工程位于23号公寓楼东侧草坪，总建筑面积463.52平方米，混凝土框架结构，详细施工内容见施工图纸。
二、投标提供材料要求
（一）资格审查资料(独立包装，一式一份)。
要求参加投标的施工单位具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。投标时须提供：1、企业营业执照副本复印件，2、资质证书复印件，3、法定代表人身份证明书，4、法定代表人授权委托书原件（被授权人必须为项目负责人），5、被授权人身份证复印件，5、项目负责人注册建造师证（建筑类）、安全考核合格证书B类证及本单位社会保险证明（提供投标人与项目负责人双方签订的有效劳动合同书、投标人所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的2016年5月至2017年5月连续12个月的养老保险清单），6、近一年“无行贿记录犯罪证明”原件，7、工期承诺、质量承诺、安全承诺等。上述资料须封袋密装，复印件加盖公章，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。
（二）商务标（一式两份，正、副各一本）。
1、投标依据：工程量清单，施工图纸。定额可参考2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2017年第7期《南通建设工程造价信息》。
2、主材选用品牌，①电线、电缆：江南、远东、江扬、金牛；②铝合金门窗型材：兴发、南亚、信元；③铝合金门窗玻璃原片及合片厂商：耀华皮尔金顿、江西安玻、南玻；④600*600地砖：康建、来德利、亿方国际；⑤内外墙涂料：鑫贝士、紫石、晨光。

3、工程量清单与施工图纸所含工作内容必须自行核对，并可合理调整。

4、MLC1及室外工程以6万元暂列金额进入投标总价。
5、针对以上要求进行报价,同时考虑垃圾清理外运及成品保护，所报价格为综合单价和固定合同总价（附详细预算书及主要材料分析表）。
6、上述资料须封袋密装，在封袋骑缝处加盖投标人和法定代表人印章，否则按废标处理。
三、结算方式
1、施工图纸及清单范围不予调整；2、MLC1、室外工程及非承包人原因引起的工程量变更，以发包人、承包人双方签字并盖章的签证单为结算依据。签证内容在原报价中有相同或类似项目，其综合单价按原报价中单价结算；如属于原报价新增工程量清单项目，结算按2009年版《江苏省房屋修缮工程计价表》、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省建设工程费用定额》及2017年第8期《南通建设工程造价信息》，总价下浮12%计算，其中现场安全文明施工措施费计取1.4%基本费，规费计取社会保险费2.2%，措施费按实际发生的结算，税金按简易计税方法计算即3.36%。3、甲方认质认价材料及签证独立费不予下浮。
四、质量标准
质量要求合格，符合验收规范。
五、工期要求
工程要求在2017年9月20日以前要求完工。逾期一天，扣5000元/每天。
六、付款方式
工程完工验收合格后支付合同价的50%，经审计结束后付至审结价的95%，余款一年后视质保情况支付。
七、保修内容及期限
凡乙方施工范围均在保修范围内，保修期限一年。
八、投标截止日期
投标文件密封、盖章后于7月25日下午2：30时以前送达南通大学主校区后勤保障部（综合楼414会议室），逾期按废标处理。
九、招标控制价
招标控制价为壹佰万元整，超过100万元的投标报价作废标处理。
十、评标办法
由南通大学招投标管理办公室邀请有关方面的专家进行资质符合性评审，无论投标结果如何，投标人自行承担投标发生的所有费用。
确定有效报价
有效报价是指投标人的投标报价低于招标人设定的最高限价（投标报价高于或等于最高限价的作废标处理）。
2、所有有效报价中，均价的次低报价者（低于平均价，且最接近平均价）确定为第一中标候选人
十一、本工程招标书未尽事宜由南通大学后勤保障部负责解释。
联系电话：  0513-85012292                                  

南通大学后勤保障部
2017年7月18日

